项目名称：重庆市勘测院新建展览馆装修改造项目

项目编号：SG2500791748A

竞争性比选文件

比 选 人：重庆招标采购（集团）有限责任公司

二0二五年十二月

目  录

第一部分 竞争性比选公告	3

第二部分  比选申请人须知	5

第三部分  合同条款及格式	10

第四部分  响应文件格式	11

- 竞争性比选公告

重庆市勘测院新建展览馆装修改造项目

竞争性比选公告

为规范比选行为，本着公开、公平、公正的原则，我司拟对 重庆市勘测院新建展览馆装修改造项目竞选，项目业主为重庆市勘测院有限公司，资金来源：自有资金，资金落实情况：已落实，比选人为重庆招标采购（集团）有限责任公司，将采用竞争性比选（公开）的方式择优选定承包单位。特邀请有兴趣且符合条件的潜在比选申请人参与竞选。

- 项目概况及比选范围

- 1.1比选范围：本项目为重庆市勘测院新建展览馆装修改造项目，面积约130平方米，施工内容包括但不限于原始吊顶拆除、消防设施和空调利旧改造等，具体施工范围及内容详见《附件：重庆市勘测院新建展览馆装修改造项目》。

1.2本次比选项目合同估算金额约35万元。

1.3工期：35天

1.4施工地点：比选人指定地点。

2、比选申请人资格要求

2.1本次比选要求比选申请人须具备以下资格条件：

2.1.1具备有效的营业执照；

2.1.2具体资格要求详见比选文件第二部分比选申请人须知“三、比选申请人资格条件要求”。

2.2本次比选不接受联合体，也不允许转包及分包，不允许挂靠。

3、比选文件的获取

3.1凡有意参加竞选者，请于2025年12月31日（北京时间，下同）起在《重庆企业阳光电子商城（www.yangguangguoqi.com）》或《重庆国际投资咨询集团有限公司网站（www.cqiic.com）》下载比选文件、澄清、修改、补充通知等全部内容。不管下载与否都视为潜在比选申请人全部知晓有关比选全部内容。

3.2比选申请人可向代理机构提交书面质疑，提问时间从本公告发布至2026年1月4日17时00分（北京时间）前。

3.3比选人应于2026年1月4日23时00分（北京时间）前在《重庆企业阳光电子商城（www.yangguangguoqi.com）》或《重庆国际投资咨询集团有限公司网站（www.cqiic.com）》发布澄清或修改（如有）。

4、响应文件的递交

4.1响应文件递交的起止时间（比选截止时间，下同）：2026年1月7日13时30分至2026年1月7日14时00分。

4.2比选地点：重庆咨询大厦开标厅，具体详见开标当天重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦A座负一楼指示牌。

4.3比选时间：2026年1月7日14时00分（北京时间）。

4.4逾期送达，或未送达指定地点，或未密封的响应文件，比选人不予受理。

5、发布公告的媒介

本次比选公告同时在重庆企业阳光电子商城（www.yangguangguoqi.com）、重庆国际投资咨询集团有限公司网站（www.cqiic.com）上发布。

6、联系方式

比选人：重庆招标采购（集团）有限责任公司

地址：重庆市江北区五简路2号重咨大厦A座904室

联系人：王老师

电话：023-67100375

# 第二部分  比选申请人须知

## 一、项目名称：重庆市勘测院新建展览馆装修改造项目

二、项目概况及比选范围

- 本项目为重庆市勘测院新建展览馆装修改造项目，面积约130平方米，施工内容包括但不限于原始吊顶拆除、消防设施和空调利旧改造等，具体施工范围及内容详见《附件：重庆市勘测院新建展览馆装修改造项目》。

2.2本次比选项目合同估算金额约35万元。

2.3工期：35天

2.4施工地点：比选人指定地点。

三、比选申请人资格条件要求：

3.1具备有效的营业执照；[比选申请人须提供有效的营业执照复印件并加盖比选申请人公章。]

3.2具有以下资质任一：

①建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质；

②建设行政主管部门颁发的有效的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。

[提供资质证书复印件并加盖比选申请人公章]；

3.3比选申请人须具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目经理、安全员具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书[提供安全生产许可证、以上人员相应的安全考核合格证复印件并加盖公章]

3.4其他承诺：比选申请人承诺自愿接受比选人在中选候选人中自主确定中选人，且不得对本事项提出任何异议。[比选申请人须对事项提供承诺，格式详见第四部分 响应文件格式。]

3.5本次比选不接受联合体，也不允许转包及分包，不允许挂靠。[比选申请人须对本要求提供承诺，格式详见第四部分 响应文件格式。]

特别说明：（1）上述要求提交的相关证明材料均须加盖比选申请人公章并装入响应文件中，证明材料须清晰可辨，有一条不满足，则响应文件由评审委员会作否决竞选处理。

（2）比选申请人其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。比选人在合同签订前均有权对比选申请人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中选资格，比选申请人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

## 四、比选限价、报价、响应保证金、评审办法:

（一）限价、报价说明：

1、本项目比选申请总报价最高限价为349722.45元（其中包含暂估价10000.00元、暂列金10000.00元），清单内含税包干。比选申请人的响应总报价不得超过最高限价，否则由评审委员会作否决竞选处理。响应总报价应为完成竞争性比选文件、图纸及工程量清单规定的范围内所有工作以及按合同约定交付比选人项目成果所需的全部费用（包括施工阶段、缺陷责任期全过程）。

具体包括为实施和完成本比选文件、图纸及工程量清单明确的全部工作内容所需的全部费用，包括但不限于完成全部工作所需的人工费、建筑设备材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、一般风险费、措施项目费（含临时设施费、检验检测费、系统集成费、安全文明施工费）、其他项目费、规费、税金、比选文件及合同约定的相关费用、政策性文件规定的全部费用。

本项目清单内总价包干，清单外新增工程量按实核算。比选申请人结合《附件：重庆市勘测院新建展览馆装修改造项目》、现场踏勘情况、自身实力和市场行情自主报价。所填报的响应总报价需综合考虑本项目比选范围内的所有工作内容，比选申请人应将本项目的相关费用充分考虑进入响应总报价中，且应充分考虑市场价格波动、政策调整、现场施工条件等各类可预见与不可预见风险，清单内工作内容结算时不因任何风险因素调整合同总价。

施工期间因比选人实际需求或设计变更产生的清单外新增工程量，另行核算费用，结算时按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）及现行有效的相关配套文件规定组价，经比选人审核确认后计入最终结算总价，未经比选人确认的新增内容不得纳入结算。

2、评分说明：采用综合评估法。

注：（1）因本项目特殊，要求获取竞争性比选文件的所有比选申请人必须参与现场踏勘，获取由比选人出具的现场踏勘证明文件，在递交响应文件时一并递交代理机构，否则，其响应文件不予接受。

（2）踏勘时间：2025年12月31日-2026年1月6日期间，时间段为：10:00至16:00。踏勘现场人员需提供本单位加盖鲜章的营业执照复印件及介绍信；根据现场和环境因素对本项目的风险和义务进行充分了解，并领取《现场踏勘证明》，踏勘现场所发生的费用由比选申请人自行承担。

## （3）每单位踏勘现场人员不超过3人，在规定时间内现场勘查，超过时间后不接受勘查。联系人：夏老师，联系电话：18723032221。

（二）响应保证金：无。

（三）评审办法：综合评估法。

## 五、比选有效期：90日历天（从提交响应文件截止日起计算）

## 六、结算方式：

详见合同条款。

七、响应文件的组成：详见“第四部分  响应文件格式”。

注意：比选申请人所提供响应文件中的资料应按比选文件规定加盖比选申请人单位公章。响应文件应按照第四部分规定格式装订成册，并应编制目录及页码。响应文件应提交正本1份、副本1份、电子版形式1份（U盘），电子版形式与纸质响应文件不一致时，以纸质版响应文件正本为准。正本、副本、电子版密封在一个大袋中（若一个大袋密封不下，可自行采用多个密封袋封装），须保证响应文件密封完好并在大袋上加盖比选申请人单位公章，否则，比选人对由于响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。未按规定密封的响应文件将被拒收。

## 八、比选原则：

评审原则：综合评估法。

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评审办法 | 本项目评审采用综合评估法，评审委员会对通过初步评审（2.1.1、2.1.2、2.1.3）的比选申请人按照本章规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中选候选人，如出现综合得分相等时，评审委员会按以下原则确定第一中选候选人： （1）如综合得分相同时，以报价得分高的优先； （2）如报价得分也相同时，以商务部分得分高的优先； （3）如商务部分得分也相同时，则由评审委员会投票决定。 |  |
| 2.1.1 | 资格评审 | 比选申请人资格条件 | 符合第二部分比选申请人须知“三、比选申请人资格条件要求”。 |  |
| 2.1.2 | 形式评审 | 比选申请人名称 | 与营业执照一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。 |  |
|  |  | 响应文件格式 | 响应文件格式符合第二部分比选申请人须知“七、响应文件的组成”。 |  |
|  |  | 响应文件的签字盖章 | 比选文件要求加盖比选申请人公章、法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）的须齐全。 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审 | 比选内容 | 符合第二部分比选申请人须知“2.1比选范围”之规定。 |  |
|  |  | 工期 | 符合第二部分比选申请人须知“2.3工期”之规定。 |  |
|  |  | 施工地点 | 符合第二部分比选申请人须知“2.4施工地点”之规定。 |  |
|  |  | 比选有效期 | 符合第二部分比选申请人须知“五、比选有效期”之规定。 |  |
|  |  | 响应总报价 | 比选申请人的响应总报价均不得超过比选人设置的响应总报价最高限价否则作否决竞选处理。 |  |
|  |  | 权利义务 | 符合“合同条款”规定，响应文件不应附有比选人不能接受的条件。 |  |
|  |  | 实质性要求 | 本次比选不得有串通竞选、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。按评审委员会要求澄清、说明或补正。 |  |
| 2.2.1 | 分值构成 | 分值构成 (总分1OO分) | （1）响应总报价：55分； （2）技术部分：40分； （3）商务部分：5分。 |  |
| 2.2.3 | 响应总报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100％×（比选申请人响应总报价一评审基准价）／评审基准价 偏差率计算的最终结果取小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |  |  |
| 2.2.4（1） | 响应总报价得分（55分） | 响应总报价（55分） |  | 1、评审基准价计算方法：所有通过初步评审合格的比选申请人的响应总报价的最低价，即为评审基准价。 2、所有通过初步评审合格比选申请人的有效比选申请总报价与评审基准价相等得满分，与评审基准价相比，每增加1%在55分的基础上扣0.5分，最多扣10分。 （按插入法计算得分；以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入）。 注：评审委员会发现比选申请人的报价明显低于其他响应总报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其响应总报价可能低于其个别成本的，应当要求该比选申请人做出书面说明并提供相应的证明材料。比选申请人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审委员会认定该比选申请人以低于成本报价竞选，其竞选作否决处理。 |
| 2.2.4（2） | 技术部分 （40分） | 内容完整性和编制水平（6分） |  | 对项目总体认识深刻、工程概况描述、施工部署、总体组织安排、施工方案选择、施工进度计划、进度质量、安全环境保护及安全文明施工控制论述完整、思路清晰、符合工程实际、具有针对性、可行性和指导性。 |
|  |  | 专项施工方案与技术措施（6分） |  | 施工流向与施工程序、施工段划分、施工方法、技术、工艺和机械选择、主要材料、设备供应及技术措施、安全可靠、科学合理，符合实际，利于施工，具备一定的操作性，可作为现场施工作业的依据 |
|  |  | 质量管理体系与措施（6分） |  | 有健全的工程质量管理体系、质量目标明确、制定了质量管理监督工作程序和管理职能要素分配、对抓好工程质量、原材料、设备质量、半成品质量、有严格的质量监督控制措施、质量管理体系总体思路清晰 |
|  |  | 安全管理体系与措施（6分） |  | 建立有安全管理体系、专职安全监督机构、有齐全完整的、可操作的项目安全生产管理制度，施工安全措施、劳动保护措施，场容场貌、工地卫生、文明建设的管理办法、符合现行的安全管理规范及要求，可作为现场安全管理的依据 |
|  |  | 环境保护管理体系措施（6分） |  | 有于项目相应的环境保护组织机构、根据项目特点、识别评价环境影响因素，制定相应得当的预防控制措施，切合实际 |
|  |  | 工程进度计划与措施（5分） |  | 工程进度计划编制合理、可行，关键线路、节点、清晰、准确、完整、可操作行强，工期保证措施可靠，控制措施得力 |
|  |  | 资源配备计划与先进性（5分） |  | 施工项目管理组织机构的结构、部门设置、人员安排，制度设置、施工方法、技术工艺和施工机械选择信息、基础设施、工作环境的提供是否符合项目要求且具有先进性 |
|  |  | 比选申请人提供施工组织设计，每一分项均由评审小组进行类比打分，每一项优得4-6分（5分项优得4-5分）；良得2-4（不含）分；一般得1-2（不含）分；差得0-1（不含）分。施工组织设计格式自定。 |  |  |
| 2.2.4（3） | 商务部分 （5分） | 业绩（3分） |  | 近三年（2022年1月1日起至比选截止之日止，以竣工时间为准）比选申请人每提供一个合同金额不低于30万元的室内装修或改造业绩得1分，此项最多得3分。 提供该业绩的合同复印件，若无法体现合同主体、签订时间、工程类型的，不予计分。 |
|  |  | 项目经理业绩 （2分） |  | 近三年（2022年1月1日起至比选截止之日止，以竣工时间为准）比选申请人拟派的项目经理每担任过一个合同金额不低于30万元的室内装修或改造业绩得1分，此项最多得2分。 提供该业绩的合同复印件，若无法体现合同主体、签订时间、工程类型、合同金额的，不予计分。 |
|  |  | 注：同一业绩不同时计入“业绩（3）分” 和 “项目经理业绩（2）分”，仅选择其中一项计分。 |  |  |
| 3 | 比选申请人综合得分 | 综合得分=响应总报价得分+技术部分得分+商务部分得分 |  |  |
| 4 | 评审程序 | 1.评审小组依据本章第2.1款规定的标准对比选申请文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决比选申请处理。 2.初步评审合格的比选申请文件进入商务部分、技术部分、比选申请报价的评分。报价有算术错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经比选申请人书面确认后具有约束力。比选申请人不接受修正价格的，作否决比选申请处理。修正原则如下： ①比选申请文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； ②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价（但单价金额小数点有明显错误的除外）；单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，对单价予以修正。 3.根据综合得分由高至低进行排序，推荐1-3家合格的中选候选人。并依次为第一、二、三中选候选人。 |  |  |

- 九、评审结果公示

本次比选评审结果公示同时在重庆企业阳光电子商城（www.yangguangguoqi.com）、重庆国际投资咨询集团有限公司网站（www.cqiic.com）网上发布，公示内容包括中选候选人名称、排序、中选报价；提出异议、投诉的渠道和方式。公示期为3日。

十、确定中选单位、重新选择中选单位说明

- 1.公示期间无异议的，比选人根据推荐，在中选候选人中自主确定中选人，向中选人发出中选通知书。

- 2.在合作期间，若中选单位不能按照比选文件或合同约定履约、自动退出的，比选人将解除合同。同时依法组织重新比选活动。

十一、合同的签订

- 中选人应当自中选通知书签章起20天内按比选文件合同模板和中选人的响应文件内容与项目业主、比选人三方共同签订书面合同，明确各自权利义务。中选人无正当理由拒签合同的或因中选人原因未在规定时间内签订合同的，比选人取消其中选资格，给比选人造成损失的，中选人还应当予以赔偿。如中选人未签订合同，比选人有权选择其他中选候选人签订书面合同。

十二、重新比选和不再比选

- 1、重新比选

- 有下列情形之一的，比选人将重新进行竞争性比选：

- （1）比选截止时间止，比选申请人少于3个的；

- （2）经评审委员会评审后否决所有比选申请的。

- （3）经评审后，如合格的比选申请人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评审委员会可以否决全部比选申请，比选人将重新组织比选；

- （4）法律法规规定的其他情形。

- 2、二次比选和不再比选

- 重新比选后比选申请人仍少于3个，按法定程序开标和评审，确定中选人。经评审无合格比选申请人，经比选人审批或者核准后不再进行比选。

- 第三部分  合同条款及格式

新建展览馆装修改造合同

甲方:  重庆市勘测院有限公司

通讯地址：

联系人：

联系方式：

乙方:  重庆招标采购（集团）有限责任公司

通讯地址：

联系人：

联系方式：

丙方：

通讯地址：

联系人：

联系方式：

甲乙丙三方经过平等协商，在真实、充分的表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》，并遵照执行国家和地方有关建筑设施的法规和技术规范等相关法律法规，甲乙双方将 重庆市勘测院新建展览馆装修改造项目承包给丙方。为明确双方责任，结合本工程具体情况，在平等、自愿、协商一致的基础上，三方就本工程承包有关事宜达成如下条款，并遵照执行。

第一条：施工范围及主要工艺、施工地点

新建展览馆装修改造范围如下：

施工地点：  重庆市勘测院

第二条：施工期限

本项目不得转包、分包。签订合同后3日内（或以甲或乙方通知时间为准）入场施工，施工期限为 35天。

第三条：合同金额及付款方式

1.合同金额：   元（大写：  元整，该价格为总包价，已包含丙方完成本合同项目所需的全部税费、材料费、人工费、设计费、安装费、交通费、除渣费等，除该费用外甲方无需向丙方支付任何其他费用），最终结算金额以第三方审定金额为准；清单内总价包干，施工期间因甲方实际需求或设计变更产生的清单外新增工程量，另行核算费用，结算时按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）及现行有效的相关配套文件规定组价，经甲方审核确认后计入最终结算总价，未经甲方确认的新增内容不得纳入结算。

2.丙方施工完毕、经甲乙双方验收合格并提交结算资料经第三方机构审核后。丙方开具增值税发票交与甲方，甲方在收到全额施工费发票后，15个工作日内支付至审定结算金额的95%。余款（审定结算金额的5%）为质保金，质保期2年，自验收合格之日起计算。质保期满后无质量问题、无违约情形的，无息支付剩余质保金，质保期内有违约情形的相应扣减。

3.甲方向丙方如下收款账户转账支付

户名：

开户行：

账号：

第四条：质量与安全

1.丙方进场前须至甲乙方（或授权方）处办理进场手续（人员、资质、材料工器具等），并服从甲乙方（或授权方）监督管理。

2.丙方自行组织改造施工，采取安全防护措施，保证施工人员、现场人员、第三方人员及财物安全，并负责做好施工现场的安全质量工作，施工过程中所产生的任何人身、财产安全的责任事故均由丙方承担，与甲乙方无关。

3.丙方要在甲乙方（或授权方）指定的时间内负责清理完该工程造成的杂物，并服从甲乙方对该工程的监督管理，逾期不清理的，甲乙方组织人员清理，费用由丙方负担，并从甲方付给丙方的合同款中扣除（扣款支付给清理方）。

4.丙方应严格按照标准、规范、有关技术要求施工。达不到质量标准的，甲乙方均有权要求拆除和重新维修，直到符合约定标准，相关费用由丙方全部承担。

5.丙方负责制定并采取安全管理措施，确保施工安全，并接受甲乙方（或授权方）监督检查。由于丙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由丙方全部承担。

第五条 责任与义务

（一）甲乙方责任与义务：

1.有权核查丙方维修资质证书和现场施工人员执业资格证，不符合要求的有权要求丙方更换具备资格的施工人员。

2.负责为丙方提供施工必要的水电、场地条件。

3.按照丙方提供的施工方案进行监督检查，发现违规违章施工的，有权要求丙方整改。

4.甲方按合同规定的金额和支付方式支付合同费用。

（二）丙方责任与义务

1.制定规范合理的施工方案，组织符合本项目要求的专业技术人员和施工人员，按规范施工，对本项目施工质量负责。

2.主动提供并接受甲乙方（授权方）对丙方公司、人员资质以及现场作业的监督检查。

3.服从甲乙方（授权方）的现场安全管理和监督。

4.质保期内如需要修复时，经甲或乙方通知后，丙方在24小时内到场处理，丙方必须承担由此发生的一切费用。

第六条：违约责任

1.甲方应按合同规定时限支付合同费用。

2.合同签订后未在规定时间完成施工的，扣除500元/天；质保期间相关问题处理不及时，扣罚丙方质保金300 元/次。

3.因丙方原因造成甲方财物损失的，丙方承担相应赔偿；造成丙方人员财物损失的，丙方自行负责。

4.施工期间因丙方原因，在施工区域或甲方办公区域发生打架斗殴、聚众骚乱、刑事破坏等危害公共安全（影响公共秩序）事件的，每次扣罚丙方 2000 元并承担相应责任（合同费用内扣减）。

5.丙方未按合同要求履行施工义务的，甲乙方均有权终止本合同。

6.丙方未按合同及时质保维修的，甲乙方均有权另请他人维修，相关费用由丙方承担，该费用可直接从质保金内扣除，质保金不足的丙方另行承担。

7.丙方在施工中弄虚作假或严重不负责任的，或转包、分包的，甲乙方均有权无条件解除合同，质保金不予退还。对甲方造成损失的，丙方还应承担相应的经济赔偿。

第七条 廉洁从业规定

1.甲乙方工作人员不准向丙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准要求丙方和相关单位报销任何应由甲乙双方或个人支付的费用；不准参加有可能影响公正执行公务的丙方和相关单位的宴请或健身、娱乐等活动；不得以任何理由向丙方推荐相关单位或分包单位等。

2.丙方不准以任何理由向甲乙双方工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等；不准为甲乙双方和相关单位报销任何费用；不准组织和参加有可能影响公正执行公务的宴请或健身、娱乐等活动；不得以任何理由向甲乙双方推荐相关单位或分包单位等。

第八条：争议解决与送达

1.合同在履行过程中发生争议，各方应及时协商解决；如未能达成一致，可依法向甲方所在地的人民法院起诉。

2.各方一致确认本合同首部载明的通讯地址及联系方式为各方履行合同义务、解决合同争议时接收其他方文件信函或司法机关（法院、仲裁机构）诉讼、仲裁文书的唯一送达地址及联系方式。按本合同中记载通讯地址邮寄文件的，从交邮之日起第2日视为有效送达；接收短信之时视为有效送达；受送达人拒收的，不影响送达的效力。任何一方如需变更送达地址或联系方式的，应在变更后三个工作日内以书面形式将变更后的送达地址及联系方式通知对方；未按前述约定方式变更的，前述送达地址及联系方式视为不变。

第九条：其它

1.本合同未尽事宜，各方可另行签订补充协议，具有同等法律效力。

2.本合同一式捌份，甲方持叁份，乙方持叁份，丙方持贰份，具有同等效力。

3.本合同由甲、乙、丙三方法定代表人或委托人签字并盖公章后生效。

（以下无正文，为本合同签署区）

甲方（盖章）：               乙方（盖章）：

重庆市勘测院有限公司        重庆招标采购（集团）有限责任公司

法定代表人：                法定代表人：

或委托人：                  或委托人：

联系电话：                  联系电话：

日期：2025年   月   日      日期：2025年    月   日

丙方（盖章）：

法定代表人：

或委托人：

联系电话：

# 第四部分  响应文件格式

## (正/副本)

## 响应文件

## 项目名称： 重庆市勘测院新建展览馆装修改造项目

## 比选申请人:    （盖单位公章）

## 法定代表人或其委托代理人:　　　　　（签名或盖章）

## 地址：

## 日期：  年  月  日

## 目 录

## 比选申请人自拟
一、比选申请响应函

致：（比选人名称）

1.我们已经仔细地研究了 重庆市勘测院新建展览馆装修改造项目 的全部内容，包括但不限于竞争性比选文件、比选内容、服务要求、答疑补遗或澄清文件（如有），并考虑到了潜在所有风险，我司愿意以响应总报价为         元（大写：         ）进行报价，承诺按比选文件要求、合同规定的范围内履行执行完成的全部工作内容。（建议报价保留小数点后两位）。我们承诺，所递交的响应文件资料内容完整、真实和准确，且完全响应比选人发布的竞争性比选文件、限价及合同条款等附件中的所有内容，不存在弄虚作假情形，响应文件不附有比选人不能接受的条件。

2.工期：满足竞争性比选文件要求；施工地点：比选人指定地点。

3.我们同意在从规定的递交响应文件截止之日起到比选有效期满前遵守本响应文件。且本响应文件一直对我们具有约束力，并可随时被接受中选。

4.我司符合“合同条款”规定，响应文件未附有比选人不能接受的条件。

5.如果我们中选，我们将及时签订 重庆市勘测院新建展览馆装修改造项目合同。

- 6.在制定和签署一份正式协议书之前，本响应文件连同你方的书面中选通知书，构成在我们双方之间有约束力的合同。

比选申请人：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：（签名或盖章）

年   月   日

## 二、法定代表人授权书委托书及法定代表人身份证明

## （一）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我     （姓名）系       （比选申请人名称）的法定代表人，现授权委托  （比选申请人名称）的    （姓名）为我公司唯一代理人，以本公司的名义参加    （项目名称）的比选活动。代理人在竞争性比选、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托期限：                    。

代理人无转委权。

比选申请人：	（盖单位公章）

法定代表人：	                        （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：	 （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明复印件（双面）

年   月  日

注：1、法定代表人参与响应活动并签署文件的不需要授权委托书，只需要提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加响应活动机签署文件的除提供法定代表人身份证外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入响应文件一并递交。

3、授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

## （二）法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月       日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明复印件（双面）

比选申请人：	（盖单位公章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

- 比选申请人资格证明材料

- 营业执照

- 资质证书

- 安全生产许可证及安全考核合格证

（二）承诺书

- 承诺书

（比选人名称）：

我公司     （比选申请人名称）参加了贵单位      （项目名称）的比选，自愿作出以下承诺：

1、我公司自愿接受比选人在中选候选人中自主确定中选人，且不得对本事项提出任何异议。

2、我公司并非联合体参与本项目比选，并承诺本项目不转包、不分包、不挂靠。

3、我公司已进行现场踏勘，充分了解项目现场情况、施工条件及全部工作要求，承诺按本竞争性比选文件《第三部分 合同条款》合同及《附件：重庆市勘测院新建展览馆装修改造项目》约定的全部工作内容完成改造；

4、我公司的响应文件中没有贵单位不能接受的条件。中选后严格按照竞争性比选文件《第三部分 合同条款》的内容要求与比选人签订合同。

特此承诺！

比选申请人：	（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

年   月   日

- 比选文件规定的其它资料

附件

实际工程量以现场满足要求为准